tokamak-thanos

Preset Genesis Predeploy 개발 설계서

유스케이스별 L2 Genesis Predeploy 컨트랙트 차별화 시스템

2026.03.16  |  Tokamak Network  |  v1.0

대상 레포: github.com/tokamak-network/tokamak-thanos

변경 범위: Level 1 (Genesis Predeploys) + Level 2 (deploy-config) ONLY

EVM/합의 레이어 미변경 — OP Stack 호환성 완전 유지

# 1. Executive Summary

본 문서는 tokamak-thanos 레포지토리에 Preset 시스템을 적용하기 위한 개발 설계서이다. Preset별로 genesis에 포함되는 predeploy 컨트랙트 세트를 다르게 구성하여, 배포 시점부터 유스케이스에 최적화된 L2를 제공한다.

현재 tokamak-thanos는 모든 체인에 동일한 genesis(OP Standard + TON + USDC Bridge + Uniswap V3)를 사용한다. 이를 4개 Preset별로 분리하여, DeFi 체인은 Day 1부터 DEX와 스테이블코인 브릿지를 쓸 수 있고, Gaming 체인은 Day 1부터 검증 가능한 난수와 gasless TX를 쓸 수 있게 한다.

## 1.1 핵심 원칙

- Level 1~2만 변경: genesis state의 predeploy 컨트랙트 세트와 deploy-config 프로필만 변경. EVM 실행 레이어(op-geth)  및 합의 레이어(op-node) 미변경.

- OP Stack 호환성: 합의 프로토콜, Fault Proof, EVM equivalence 변경 없음. 업스트림 merge 가능.

- Proxy 패턴: 모든 새 predeploy는 Transparent Proxy 패턴. Admin = SystemConfig owner. 업그레이드 가능.

- 감사 범위 최소화: 새 predeploy 컨트랙트만 감사 대상. 기존 OP Stack 코어는 변경 없음.

# 2. Preset 정의

4개 Preset. 핵심 차별화는 genesis에 포함되는 predeploy 컨트랙트 세트이다.

| Preset | Genesis Predeploy | 추가 컨트랙트 | Preset별 컨트랙트 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🌐 General | OP Standard + TON + WTON + L2 ETH | 없음 (최소 genesis) | ~15개 |
| 💰 DeFi | General + Uniswap V3 (11개) + USDC Bridge (7개) | 없음 (현재 genesis 동일) | ~33개 |
| 🎮 Gaming | General + DRB VRF (3개) + ERC-4337 AA (3개) | VRFPredeploy, EntryPoint, Paymaster | ~21개 |
| 🏢 Full | DeFi + Gaming 전부 | Uniswap V3 + USDC + VRF + AA | ~39개 |

중요: DeFi Preset = 현재 tokamak-thanos의 기본 genesis. General Preset을 만들려면 현재 하드코딩된 Uniswap V3(11개) + USDC Bridge(7개)를 조건부로 제거해야 한다.

# 3. 아키텍처 변경 상세

## 3.1 Genesis 생성 로직 변경

핵심 변경: op-chain-ops의 BuildL2Genesis() 함수에 preset_id 분기를 추가하여, Preset에 따라 어떤 predeploy를 genesis state에 포함할지 결정한다.

// op-chain-ops/genesis/layer_two.go
func BuildL2Genesis(config *DeployConfig, l2Allocs *ForgeAllocs) (*core.Genesis, error) {
    presetID := config.PresetID  // 새 필드
    
    // 공통 predeploy (모든 Preset)
    setStandardPredeploys(db, config)
    setNativeToken(db, config)      // TON
    setWrappedNativeToken(db, config) // WTON
    setL2ETH(db, config)            // L2 ETH ERC20
    
    // DeFi predeploy (조건부)
    if presetID == "defi" || presetID == "full" {
        setUsdcBridge(db, config)    // 기존 7개
        setUniswapV3(db, config)     // 기존 11개
    }
    
    // Gaming predeploy (조건부)
    if presetID == "gaming" || presetID == "full" {
        setVRFPredeploy(db, config)         // 신규 3개
        setAccountAbstraction(db, config)   // 신규 3개
    }
}

## 3.2 변경 파일 목록

| 파일/디렉토리 | 변경 유형 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| op-chain-ops/genesis/layer_two.go | 수정 (핵심) | BuildL2Genesis()에 presetID 분기 추가. setUsdcBridge/setUniswapV3를 조건부 호출으로 변경. setVRFPredeploy/setAccountAbstraction 신규 호출 추가. |
| op-chain-ops/genesis/config.go | 수정 | DeployConfig 구조체에 PresetID string 필드 추가. Preset 기본값 검증 로직. |
| op-bindings/predeploys/addresses.go | 수정 | 새 predeploy 주소 6개 추가 (VRF 3개 + AA 3개). 기존 0x4200...00XX 패턴 유지. |
| packages/.../Predeploys.sol | 수정 | Solidity에서 새 predeploy 주소 정의. 주소 할당 예약. |
| packages/.../deploy-config/ | 신규 4개 | preset-general.json, preset-defi.json, preset-gaming.json, preset-full.json |
| src/tokamak-contracts/DRB/ | 신규 디렉토리 | VRFPredeploy.sol, VRFCoordinator.sol, VRFConsumerBase.sol |
| src/tokamak-contracts/AA/ | 신규 디렉토리 | EntryPoint.sol, VerifyingPaymaster.sol, SimpleAccountFactory.sol |
| op-bindings/bindings/ | 신규 6개 | 각 새 컨트랙트의 Go 바인딩 (abigen 생성) |
| op-chain-ops/genesis/setters.go | 수정 | setVRFPredeploy(), setAccountAbstraction() setter 함수 추가 |

# 4. 신규 Predeploy 컨트랙트 상세

## 4.1 DRB VRF Predeploy (Gaming/Full Preset)

DRB(Decentralized Random Beacon)의 Commit-Reveal² 프로토콜을 L2 genesis에 탑재. 배포 즉시 검증 가능한 난수 생성 가능.

| 컨트랙트 | Predeploy 주소 | 역할 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- |
| VRFPredeploy.sol | 0x4200...0060 | VRF 인터페이스 | requestRandomWords() / getRequestStatus(). 외부 DRB-node가 이벤트 감시 후 commit-reveal로 난수 제출. |
| VRFCoordinator.sol | 0x4200...0061 | VRF 조정자 | 노드 등록/제거, fulfillRandomWords() + proof 검증, dispute resolution. Admin = SystemConfig owner. |
| VRFConsumerBase.sol | 0x4200...0062 | Consumer 베이스 | 게임 컨트랙트가 상속하는 추상 컨트랙트. fulfillRandomWords() callback 처리. |

개발 기반: DRB가 이미 개발 중이고 CertiK/78ResearchLab 감사가 진행 중. 이 코드를 L2 predeploy로 포팅하는 작업.

핵심 고려사항: DRB-node 오프체인 노드와 VRFPredeploy.sol의 이벤트 인터페이스 설계가 핵심. RequestRandomWords 이벤트를 DRB-node가 감시하고, fulfillRandomWords로 결과를 반환하는 플로우.

## 4.2 Account Abstraction Predeploy (Gaming/Full Preset)

ERC-4337 Account Abstraction을 L2 genesis에 탑재. 배포 즉시 gasless TX와 세션키 기반 무서명 TX 가능.

| 컨트랙트 | Predeploy 주소 | 역할 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- |
| EntryPoint.sol | 0x4200...0063 | ERC-4337 EntryPoint | eth-infinitism v0.7.0 감사된 코드 기반. UserOperation 처리 핵심. |
| VerifyingPaymaster.sol | 0x4200...0064 | Gasless TX Paymaster | TON 네이티브 환경 커스터마이징 필수. msg.value가 TON이므로 deposit/withdraw/가스비 계산 모두 TON 기준. |
| SimpleAccountFactory.sol | 0x4200...0065 | AA 지갑 팩토리 | CREATE2 기반 결정적 주소 생성. Smart Account 배포 팩토리. |

핵심 고려사항: VerifyingPaymaster.sol은 TON 네이티브 환경 커스터마이징이 필수이다. Thanos에서는 msg.value가 ETH가 아닌 TON이므로, deposit/withdraw/가스비 계산 로직을 TON 기준으로 재설계해야 한다. eth-infinitism 원본 코드의 ETH deposit/withdraw 부분을 WNativeToken(WTON) 인터페이스로 변경하는 작업이 필요.

# 5. deploy-config 프로필

contracts-bedrock/deploy-config/ 에 Preset별 배포 설정 파일을 추가한다. 각 Preset의 L1 컨트랙트 배포 파라미터를 정의한다.

| 파일 | 설명 | Chain Config |
| --- | --- | --- |
| preset-general.json | General Preset 기본값. DeFi/Gaming predeploy 미포함. | 2s block, 30M gas, 7d challenge |
| preset-defi.json | DeFi Preset. Uniswap V3 + USDC Bridge predeploy 포함 플래그 활성. | 2s block, 30M gas, 7d challenge |
| preset-gaming.json | Gaming Preset. DRB VRF + ERC-4337 predeploy 포함 플래그 활성. | 2s block, 30M gas, 7d challenge |
| preset-full.json | Full Preset. 모든 predeploy 포함 플래그 활성. | 2s block, 30M gas, 7d challenge |

참고: Chain Config(block_time, gas_limit, challenge_period)는 모든 Preset에서 동일하다. 차별화 축은 predeploy 컨트랙트 세트이지 chain config가 아니다.

# 6. 구현 단계

| Phase | 기간 | 작업 내용 | 전제조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 분기 추가 | 2주 | layer_two.go에 presetID 분기 추가. 기존 setUsdcBridge/setUniswapV3를 조건부 호출으로 변경. General/DeFi 2개 Preset 즉시 제공 가능. | 없음 (기존 코드 수정만) |
| Phase 1 VRF Predeploy | 4주 | VRFPredeploy.sol, VRFCoordinator.sol, VRFConsumerBase.sol 개발. Go 바인딩 생성. setter 함수 추가. Gaming Preset 출시. | DRB 감사 완료 |
| Phase 2 AA Predeploy | 4주 | EntryPoint.sol, VerifyingPaymaster.sol (TON 커스터마이징), SimpleAccountFactory.sol. Go 바인딩. Full Preset 출시. | Phase 1 완료 |

Phase 0이 가장 중요: tokamak-thanos 변경 없이 SDK 레벨에서만 General/DeFi 2개 Preset을 제공할 수 있는 기반을 만든다. 현재 genesis가 이미 DeFi Preset 수준(Uniswap V3 + USDC Bridge 하드코딩)이므로, General Preset = 이것들을 조건부로 제거하는 작업.

# 7. 테스트 요구사항

## 7.1 Preset별 Genesis 검증

| 검증 항목 | General | DeFi | Gaming | Full |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L2 Native Token (TON) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WTON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| L2 ETH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uniswap V3 (11개) | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| USDC Bridge (7개) | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| VRFPredeploy | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| VRFCoordinator | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| VRFConsumerBase | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| EntryPoint | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| VerifyingPaymaster | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SimpleAccountFactory | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |

## 7.2 기능 테스트

- op-e2e/: Preset별 genesis 생성 테스트 — general/defi/gaming/full 각각 올바른 predeploy 포함 검증

- VRF: Gaming preset genesis에서 requestRandomWords() → DRB-node fulfillment → 난수 반환 검증

- AA: Gaming preset genesis에서 UserOperation 제출 → EntryPoint 처리 → gasless TX 실행 검증

- DeFi: DeFi preset genesis에서 Uniswap V3 LP 생성 + 스왓 테스트

- General: General preset genesis에 Uniswap V3/USDC Bridge predeploy가 없는 것 검증

- 호환성: 모든 Preset에서 기존 OP Stack E2E 테스트(deposit/withdraw/fault proof) 통과

# 8. 위험 및 완화

| 위험 | 심각도 | 완화 방안 |
| --- | --- | --- |
| OP Stack 업스트림 merge conflict | Medium | Level 1~2만 변경하므로 op-geth/op-node에는 merge conflict 없음. genesis/deploy-config는 충돌 최소. |
| 보안 감사 비용 | Medium | VRF: DRB 감사(진행 중) 활용. AA: eth-infinitism 감사된 코드 기반. TON Paymaster 부분만 추가 감사. |
| Predeploy 업그레이드 | Low | 모든 새 predeploy를 Transparent Proxy 패턴으로 배포. Admin = SystemConfig owner. 기존 USDC Bridge와 동일 패턴. |
| Preset 수 폭발 | Low | 4개로 고정. 추가 유스케이스는 predeploy 모듈 추가로 대응 (preset 수 증가 없음). |
| VerifyingPaymaster TON 커스터마이징 | High | 가장 깊은 전문성 필요. eth-infinitism 코드의 ETH deposit/withdraw 부분을 TON/WTON 인터페이스로 변경해야 함. Phase 2 초반에 상세 설계 필요. |

# 9. 비즈니스 컨텍스트

## 9.1 왜 이것이 중요한가

chain config 튜닝(block_time, gas_limit)은 사용자가 체감하기 어렵지만, genesis predeploy 차이는 즉시 체감 가능하다. DeFi Preset으로 배포하면 Day 1부터 Uniswap V3에서 LP 풀을 만들 수 있고, Gaming Preset으로 배포하면 Day 1부터 검증 가능한 난수(VRF)와 gasless TX를 쓸 수 있다.

이것은 "배포 후 컨트랙트를 직접 올려야 하는" 경쟁사 RaaS(Caldera, Conduit, AltLayer)와 확실히 차별화되는 핵심 가치이다.

## 9.2 Tokamak Rollup Hub 전체 구현 계획과의 관계

- trh-sdk: --preset 플래그로 preset_id를 tokamak-thanos의 deploy-config에 전달

- trh-backend: POST /api/deploy 에서 preset_id를 SDK에 전달

- trh-mcp-server: deploy_with_preset Tool이 preset_id를 자동 결정

- tokamak-thanos-stack: Preset별 Helm values 템플릿으로 모듈 enabled/disabled 결정

본 문서의 변경은 TRH 전체 구현 계획 Phase 0~2에 해당하며, trh-sdk의 --preset 플래그와 직접 연동된다.

End of Document